∞

INFINITY OS

宪法 V2.0

5个互锁 · 125步施工图 · 53个后端服务 · 12月路径

真实 · 速度 · 精准可靠

DS · 欣和SH

2026年5月2日

# 序章 · INFINITY OS的本质

INFINITY OS不是工具集合·是合伙人制基础设施。让欣和+经销商+门店+消费者+员工在保留自主权(Autonomy)的前提下·自然对齐(Alignment)到「区域成功+收益最大化」。

它的运行原理可以用一个最直观的比喻理解:滴滴双APP互锁。

### 滴滴 ↔ INFINITY OS对应表

| 滴滴 | INFINITY OS | 对应关系 |
| --- | --- | --- |
| 滴滴司机APP | 美顾APP(第9件) | 经销商雇的合伙人 |
| 滴滴乘客APP | SFA | 欣和DSR/SR雇员 |
| 滴滴中台 | Hologres+后端 | 数据真源 |
| 滴滴算法 | INFINITY OS Agent | 决策引擎 |

💎 核心原则 1平台·2入口·互锁运转。不能只做美顾APP(像滴滴只做司机APP没乘客APP)·也不能只做SFA(像滴滴只做乘客APP没司机APP)。两个加起来才是INFINITY OS。

5个互锁机制共同运转·缺一不可:派单(神经)+数据(血液)+评价(信用)+激励(经济)+学习(进化)。前4个让INFINITY OS『活』·第5个让INFINITY OS『成长』。

# 第一章 · 5个互锁飞轮总览

神经 · 血液 · 信用 · 经济 · 进化 · 缺一不可。

| 互锁 | 比喻 | 本质 | 步骤 | 服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 派单 | 神经系统 | 1次撮合的全过程 | 25步 | 15 |
| 数据 | 血液循环 | 1事件的全生命周期 | 25步 | 12 |
| 评价 | 信用体系 | 1评价改变命运 | 25步 | 8 |
| 激励 | 经济引擎 | 1块钱改变行为 | 25步 | 10 |
| 学习 | 进化大脑 | 1经验升级权限 | 25步 | 8 |

⚙️ 飞轮效应 干得好 → 评价好 → CB高 → 派单优先 → 收入高 → 更愿意干 → 干得更好。系统自转·不需要HR管·不需要老板盯。这就是合伙人制的底层引擎。

# 第二章 · 派单互锁25步

神经系统 · 1次撮合的全过程 · 15个后端服务

撮合规则:SFA派 ↔ 美顾APP接 · 抢单原子事务

### 5 Phase × 25 Step

| Phase | Step | 动作 |
| --- | --- | --- |
| P1 派单触发 | 1-5 | 业务事件 → 任务规格 → 美顾池筛选 → 算法排序 → 派单决策(抢单/指派) |
| P2 SFA展示 | 6-9 | DSR端同步 → 可介入(手动指派/加价) → 实时通知 → 跨任务管理 |
| P3 美顾响应 | 10-13 | APP推送 → 美顾决策 → 抢单原子事务 → 中台同步SFA |
| P4 执行 | 14-19 | 出发 → 到店打卡 → 现场执行 → AI主厨辅助 → 完成上报 → 防作弊 |
| P5 反馈学习 | 20-25 | DSR确认 → 双向评价 → CB分计算 → Hologres回流 → Agent学习 → 月结 |

⚠️ 5个失败模式 ①派给但没人抢(自动加价升级) ②美顾失踪(中台联系+督导) ③假打卡作弊(多源交叉检测) ④完成质量差(重派+扣分) ⑤系统bug(降级模式+24小时修)

💎 最容易被忽略的1步:Step 11抢单原子性 派单只能成功或失败·不能『半成功』。中台+SFA+美顾APP同时确认·任何一方未确认·撤销抢单。这是数据库ACID原则·派单互锁的根本保证。

# 第三章 · 数据互锁25步

血液循环 · 1事件的全生命周期 · 12个后端服务

5类数据(位置/图像/库存/关系/交易) · 4层闭环

### 5 Phase × 25 Step

| Phase | Step | 动作 |
| --- | --- | --- |
| P1 现场采集 | 1-5 | 事件触发 → 本地采集5类数据 → 完整性自检 → 加密签名 → 上传队列 |
| P2 上传入库 | 6-10 | API接入 → staging原始落地 → 防作弊检测 → 数据补全 → 主表写入 |
| P3 处理加工 | 11-15 | Kafka事件流 → A值/蝴蝶/CB分/一本账Agent并行处理 |
| P4 双端反哺 | 16-20 | SFA推送 → 美顾APP反哺 → 经销商主控台 → 中台大屏 → 异常队列 |
| P5 对账学习 | 21-25 | 跨源对账(凌晨) → 质量监控 → 学习日志 → 快照归档 → 月度报告 |

⚠️ 5个失败模式 ①数据脏(Step 8防) ②数据丢(Step 5/7防) ③数据假(Step 4/8防) ④数据延T+1(Step 11防) ⑤数据孤双端不一致(Step 16-19防·SSOT原则)

💎 最容易被忽略的1步:Step 8防作弊检测 没这步·所有Agent都被骗。GPS+EXIF+时间戳+AI图像+行为模式·5维交叉。第一个Sprint必须包含·不是奢侈品·是基础能力。

# 第四章 · 评价互锁25步

信用体系 · 1评价改变命运 · 8个后端服务

3方评价(老板/美顾/DSR) · CB分=0.5粘性+0.3评价+0.2执行

### 5 Phase × 25 Step

| Phase | Step | 动作 |
| --- | --- | --- |
| P1 现场评价 | 1-5 | 任务完成触发 → 老板评(线下签字) → 美顾自评 → DSR评 → 三方聚合 |
| P2 申诉窗口 | 6-10 | 48小时倒计时 → 申诉触发 → DSR审核 → 老板信用追踪 → 申诉结案 |
| P3 CB分重算 | 11-15 | 数据准备 → 三维分计算 → CB综合分 → 变化幅度检测 → 写入广播 |
| P4 等级影响 | 16-20 | 等级跨档 → 主厨认证 → 派单优先级 → 任务费率重算 → 解锁权限 |
| P5 月度沉淀 | 21-25 | 月度档案 → DSR复盘 → 经销商质量报告 → 健康度报告 → 季度调优 |

⚠️ 5个失败模式 ①互刷好评(异常检测) ②报复差评(申诉机制) ③DSR偏心(交叉审计) ④评价滞后(强制窗口) ⑤权重失调(季度回归)

💎 最容易被忽略的1步:Step 9老板信用追踪 没这步·美顾永远是弱势方·老板恶意差评零成本·美顾不敢推高端SKU·战略SKU推动失败。让老板知道『系统在看』·让美顾知道『系统在保护』。

# 第五章 · 激励互锁25步

经济引擎 · 1块钱改变行为 · 10个后端服务

4维动态(年级×CB×店级×时段) · 5方分配(美顾40/DSR20/经销商20/系统15/准备金5)

### 5 Phase × 25 Step

| Phase | Step | 动作 |
| --- | --- | --- |
| P1 动态计算 | 1-5 | 任务发布 → 4维因子读取 → 公式计算 → 透明化展示 → 实时调价 |
| P2 单次结算 | 6-10 | 完成确认 → 账户记录(原子事务) → 支付通道T+1 → 到账通知 → 异常处理 |
| P3 池分配 | 11-15 | 平台费汇集 → 5方比例 → 美顾池/DSR奖/经销商扶持/系统/准备金 |
| P4 月度激励 | 16-20 | 任务费汇总 → 美顾月度奖 → DSR奖 → 经销商结算 → 月度执行+通知 |
| P5 审计循环 | 21-25 | 资金健康检查 → 跨方对账 → 透明化报告 → 季度调参 → 年度战略 |

⚠️ 5个失败模式 ①激励倒挂(DSR硬底线) ②钱跟不上数据(T+1日结) ③短期主义(粘性占0.5) ④黑箱算法(透明化必备) ⑤激励池断流(5%准备金)

💎 最容易被忽略的1步:Step 4透明化展示 没这步·激励互锁直接死。美顾不知道为啥这单¥110那单¥85·怀疑暗箱·信任崩。最好的算法+最差的体验。必须先透明再发钱·不是先发钱再透明。

# 第六章 · 学习互锁25步

进化大脑 · 1经验升级权限 · 8个后端服务

5级权限(L1辅助→L5自主) · 500样本阈值 · 12月成熟

### 5 Phase × 25 Step

| Phase | Step | 动作 |
| --- | --- | --- |
| P1 单次留痕 | 1-5 | 事件触发 → 决策上下文 → 实际结果回填 → 准确性自评 → 异常样本标记 |
| P2 日/周聚合 | 6-10 | 日聚合 → 准确率监控 → 周回归 → 异常案例库 → 月聚合预备 |
| P3 模式发现 | 11-15 | 因果挖掘(DID) → 假设生成 → 假设排序 → 因果模型沉淀 → 知识图谱 |
| P4 A/B调参 | 16-20 | A/B设计 → 监控 → 决策 → 灰度发布(回滚检测) → 全网生效 |
| P5 权限战略 | 21-25 | 5级自主等级 → 升降逻辑 → 季度复盘 → 年度对齐 → 公开报告 |

⚠️ 5个失败模式 ①过拟合(严格A/B) ②数据不够(500阈值) ③方向错了(北极星对齐) ④黑箱学习(透明日志) ⑤跟不上变化(特殊事件库)

💎 最容易被忽略的1步:Step 21自主等级管理 没这步·Agent要么『装聪明』要么『全人工』。装聪明=错了崩盘·全人工=失去存在意义。5级权限是『诚实成长』的核心机制·决定了INFINITY OS是诚实的成长还是AI炒作。

# 第七章 · 53个后端服务总览

TL Epic路线图 · 6-7个月施工总图

| 互锁 | 服务数 | 核心服务示例 | Epic | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 派单 | 15 | TaskCreation/MatchingAlgorithm/Grab(原子事务)/AntiCheat/CBScore | Epic 1 | 1-2月 |
| 数据 | 12 | DataIngestion/AntiCheatDetector/Enrichment/EventStreamPublisher | Epic 2 | 1月 |
| 评价 | 8 | EvaluationCollection/CBScoreCalculator/AppealService | Epic 3 | 1月 |
| 激励 | 10 | SettlementService/CommissionCalculator/BonusPoolManager/Transparency | Epic 4 | 1-1.5月 |
| 学习 | 8 | LearningLog/ABTestService/CausalModelBuilder/AutonomyLevelManager | Epic 5 | 1-2月 |
| 合计 | 53 | — | — | 6-7月 |

📋 TL第一天拿到的施工总图 Epic 1 → Epic 2 → Epic 3 → Epic 4 → Epic 5顺序推进。每个Epic完成后·5个互锁中的一个达到生产可用。全部53个服务跑起来·INFINITY OS就是真Agent(Layer 3起步·向Layer 5进化)。

# 第八章 · 12月施工路径

从Layer 1.3展示系统 · 到Layer 5自主Agent

| 时间 | 阶段 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| M0 现在 | Layer 1.3展示系统 | Stage 2交付·所有数据模拟·待TL+真实数据接入 |
| M1-M2 | Epic 1 派单互锁 | TL入职第1天·15个服务·从抢单原子事务开始建 |
| M2-M3 | Epic 2 数据互锁 | 12个服务·防作弊+事件流+SSOT·真实数据管道接入 |
| M3-M4 | Stage 3 对话Agent | 跨session记忆·Epic 3评价互锁完成·CB分上线 |
| M4-M6 | Epic 4 激励互锁 | 10个服务·支付集成+透明化·5方利益绑定真实跑起来 |
| M6-M7 | Stage 4 主动Agent | 大脑主动推送·100+学习样本·企微连接 |
| M7-M9 | Epic 5 学习互锁 | 8个服务·5级权限·因果模型沉淀 |
| M10-M12 | 样本积累到500 | 跨过Layer 5阈值·部分场景L4/L5自主 |
| M12+ | Stage 5 自主Agent | L5无人驾驶·DS季度审计·Agent自治 |

⏱️ 12个月不可加速 不是钱可以买的·是时间的诚实换来的。500样本·一步不能省。但5个互锁齐·INFINITY OS就活了·剩下是时间问题。

# 第九章 · 25个失败模式总览

每个互锁5种 · 全防住 · 失败前置

| 互锁 | 5种失败模式 |
| --- | --- |
| 派单 | 无人抢 · 美顾失踪 · 假打卡 · 质量差 · 系统bug |
| 数据 | 数据脏 · 数据丢 · 数据假 · 数据延 · 数据孤(双端不一致) |
| 评价 | 互刷好评 · 报复差评 · DSR偏心 · 评价滞后 · 权重失调 |
| 激励 | 激励倒挂 · 钱跟不上数据 · 短期主义 · 黑箱算法 · 激励池断流 |
| 学习 | 过拟合 · 数据不够 · 方向错了 · 黑箱学习 · 跟不上变化 |

### 5个最容易被忽略的关键步骤

| 互锁 | 关键Step | 忽略后果 |
| --- | --- | --- |
| 派单 | Step 11 抢单原子性 | 数据库不一致·美顾投诉 |
| 数据 | Step 8 防作弊检测 | 所有Agent被骗·系统底层烂 |
| 评价 | Step 9 老板信用追踪 | 美顾不敢推·战略SKU失败 |
| 激励 | Step 4 透明化展示 | 信任崩·激励互锁直接死 |
| 学习 | Step 21 自主等级管理 | Agent装聪明·错了崩盘 |

🚨 5个关键步骤缺一不可 这5步是INFINITY OS的命根。第一个Sprint必须包含。缺一·对应互锁直接死。

# 尾声

INFINITY OS = 派单(神经) + 数据(血液) + 评价(信用) + 激励(动力) + 学习(进化)。

125步施工图·53个后端服务·12月路径。这就是从Layer 1.3展示系统到Layer 5自主Agent的完整施工总图。

DS的核心信念兑现:

✓ 真实 — 不夸大·不假装已是Agent·诚实标注Stage和Layer。

✓ 速度 — 5个互锁同步推进·快错快改·抢AI转型窗口期。

✓ 精准可靠 — 机制层不是概念层·25步施工图·不是设计图。

12个月·500样本·一步不能省。但5个互锁齐·INFINITY OS就活了。

剩下的·是时间。

—— DS · 2026-05-02