🧠

INFINITY OS

学习互锁 25步

进化大脑 · 1经验升级权限 · 8个后端服务

真实 · 速度 · 精准可靠

DS · 欣和SH

2026年5月2日

# 概述

学习互锁的本质 = 让Agent明天比今天聪明·但不让它今天就装聪明。前4个互锁让INFINITY OS『活』·学习互锁让INFINITY OS『成长』。不学习=永远Layer 1.3展示系统·学习=突破Layer 3向Layer 5进化。5级权限渐进:L1辅助→L2半自主→L3限定自主→L4自主+审计→L5全自主。500样本是Layer 5阈值·12月不可加速。

📌 一句话定位 进化大脑 · 1经验升级权限 · 8个后端服务

## 5 Phase × 25 Step 总览

| Phase | Step范围 |
| --- | --- |
| P1 单次留痕 | Step 1-5 |
| P2 日/周聚合 | Step 6-10 |
| P3 模式发现 | Step 11-15 |
| P4 A/B调参 | Step 16-20 |
| P5 权限战略 | Step 21-25 |

## P1 单次留痕

### Step 01 · 事件触发

触发源(全自动):任何Agent决策完成都触发学习留痕。例:派单决定派陈晓琳·A值校准调老张r值·蝴蝶发明发预警·Omakase推单50箱·CB分更新4.78→4.81。每个决策都是1条学习样本候选。

### Step 02 · 决策上下文捕获(LearningLogService)

不只记结果·记完整推理链·写入inf_learning_log:{log_id, agent, event_type, context(决策时看到的世界:库存3.8/历史消费8/天/季节/竞品状态), reasoning(推理链), decision(action+quantity+deadline), confidence:0.7, predicted_outcome}。这是因果模型的种子。

### Step 03 · 实际结果捕获

等结果发生(秒级到天级):派单匹配60秒·任务完成60-120分钟·推单消化7天·A值校准7-30天·CB分预测30天。ResultTracker监控每条log的『待验证』字段·到时间窗口自动取真实值回填:{actual_outcome, delta:0.07}。

### Step 04 · 准确性自评

每条样本自动评分:prediction_accuracy=1-|predicted-actual|/actual。例:预测7天消化50箱·实际52箱·偏差4%·准确性96%。样本标签:准确(>90%)→好样本·偏差中等(70-90%)→待研究·偏差大(<70%)→反样本。

### Step 05 · 异常样本标记

特殊场景:①黑天鹅事件(春节/疫情/政策)→标记special_event不进常规池→进特殊事件库 ②人为干预(DSR手动覆盖系统)→标记human_override单独学习『人和系统冲突的场景』 ③系统故障(数据延迟/接口超时)→标记system_anomaly排除避免污染 ④样本不可信(美顾作弊/数据造假)→标记untrustworthy物理删除。

## P2 日/周聚合

### Step 06 · 日聚合(凌晨02:00)

SampleAggregator每日运行·按Agent聚合:{date, agents:{Omakase:{decisions:87, avg_accuracy:0.91}, A值校准, 蝴蝶, CB分, 派单匹配}}。按场景聚合:推单×A级店准确率89%·推单×B级店93%·派单×陈晓琳+老张组合100%。写入inf_daily_aggregation。

### Step 07 · 准确率监控(AccuracyMetricsService)

日报每Agent准确率:当日91%·7日均90.5%·30日均89.8%·趋势↑。警报规则:单日<80%黄警·连续3日<80%橙警(暂停部分自治权)·7日均<75%红警(冻结Agent人工接管)·7日均>95%候选权限升级。准确率是Agent的『血压』。

### Step 08 · 周聚合(周日23:00)

周回归分析:本周累计样本数·各场景准确率·与上周对比。SQL发现模式:SELECT agent, scenario, AVG(accuracy) FROM inf_learning_log WHERE week='2026-W18' GROUP BY HAVING count>10。输出周报:Top 10高准确场景·Bottom 10低准确·新模式·待人工复盘清单。

### Step 09 · 异常案例库

低准确度案例进库inf_failure_cases:{case_id, agent, scenario:推单×新美顾×A级店, predicted:0.9, actual:0.4, hypothesis:『新美顾不熟A级·应派5星老美顾』, status:『待人工复盘』}。DSR/TL周复盘标注『真正原因』·这就是人工标注因果。每周3-5案例·积累3月150案例·因果模型最重要训练数据。

### Step 10 · 月聚合预备

月底前(每月25日)·样本量统计:本月累计412条·总样本12+412=424条·距500阈值还差76条·预计6月底达成。样本质量:好样本78%·异常8%·待研究14%。不只看数量·看质量·1000条质差不如500条质好。

## P3 模式发现

### Step 11 · 因果候选挖掘(CausalModelBuilder)

不只是相关·要因果。分析维度:A值变化真因(竞品降价?季节?美顾减少?需求变化?)·推单达成率高真因(美顾选对?门店匹配?时机?)。技术手段:双重差分DID·匹配实验·工具变量·倾向得分匹配。例:发现『老张+美顾推动=销量+10%』·因为有对照组(无美顾推动门店+0%)·这是因果不是相关。

### Step 12 · 假设生成

基于异常案例库+因果挖掘·每周生成3-5个新假设:①CB分粘性维度权重应+10%(强度·风险:可能过拟合) ②A级店推有机经验<3次时基础费率应×1.3 ③晨会后2小时派单完成率比下午高15%(派单算法加时段权重)。不直接生效·进A/B测试候选池。

### Step 13 · 假设排序+优先级

HypothesisRanker每个假设打分:预期收益(对北极星贡献)+风险(误差范围)+测试成本(需多少样本)+紧急程度。排序:Top 1立即测·Top 2下批·Top 3小范围试。不是所有假设都测·资源有限要排队·规则透明DS可审。

### Step 14 · 因果模型沉淀

经验证的因果进入模型层inf_causal_model:{cause:『美顾推动+5星CB』, effect:『门店销量提升』, effect_size:0.10-0.15, confidence:0.92, evidence_count:320, validation_method:『DID』, applicable_scope:『B类门店+有机SKU』, last_verified}。模型层成为后续Agent决策基础(Omakase/派单/CB分引用)。因果模型是Agent变聪明的根本。

### Step 15 · 知识图谱构建

随时间因果知识形成图谱·节点(实体:美顾/门店/SKU/时段·概念:CB分/水位/达成率·行为:推单/派单/评价)+边(因果关系:美顾推动→销量+10%·高CB分→复购+15%·A级店难度→完成率-20%·战略SKU→利润+25%)。样本越多图谱越密·INFINITY OS的『经验大脑』·新员工/新Agent接入秒变老手。

## P4 A/B调参

### Step 16 · A/B测试设计(ABTestService)

针对Top 1假设『CB分粘性权重0.5→0.6』。测试设计:实验组(成都5,200美顾)用新公式(0.6/0.25/0.15)·对照组(重庆4,800美顾)用旧公式。观察指标:复购率(主)+留存率(副)+完成率(健康)。样本量每组>500美顾·30天·统计功效80%·显著性5%。不允许测试期内中途调整/选择性看数据/提前结束。

### Step 17 · 测试运行+监控

30天测试期·每日监控:双组数据采集·主指标实时对比·异常告警(某组突然崩)。中期检查(15天):趋势是否一致·是否需要补样本·是否中止(仅在重大异常下)。监控大屏实时显示双组复购率/留存率/完成率·显著性p值。

### Step 18 · 测试结束+决策

30天后分析·实验组复购率24.2%(对照22.5%)·p=0.04✓显著·效应+1.7%·留存83% vs 80% p=0.02✓·完成率90% vs 91%无显著差异。决策:主指标向好✓+副指标向好✓+健康指标无下降✓→建议全量推广。但样本438条<500阈值·不允许自动放权·标记『待人工批准』·DS+TL审核·下月生效。

### Step 19 · 灰度发布(RegressionDetector)

即使A/B通过·也不一次推全量。灰度策略:Day 1-3 10%流量(成都首发)·Day 4-7 30%·Day 8-15 50%·Day 16-30 100%。每阶段RegressionDetector监控·回滚条件(任一触发):主指标回退>3%·异常率上升>1%·投诉涨>20%·5秒内自动回滚·比上线慢但比崩盘快。

### Step 20 · 参数生效+全网更新

灰度完成全网生效·ParameterTuner更新inf_agent_config·版本号+1·所有节点同步配置。通知:DSR收到『CB公式调整』·美顾APP弹『新公式说明』·透明可见不黑箱。历史记录inf_parameter_history:时间·参数·原因·决策者·完整审计链可追溯。学习成果固化但不是终点·下季可能再调·系统持续进化。

## P5 权限战略

### Step 21 · 自主等级管理(AutonomyLevelManager) ⭐

5级自主权限:L1辅助(100%人工·样本<100)·L2半自主(>95%置信度自动·100-300)·L3限定自主(范围内自动·300-500)·L4自主+审计(自动+定期审·500+准确率>90%)·L5全自主(完全自主·1000+准确率>95%)。每个Agent独立等级·不同场景独立等级。『派单×老张组合』可L4·『派单×新场景』必须L1。

### Step 22 · 等级升降逻辑

升级条件(全部满足):场景样本数≥阈值+准确率≥阈值+30天无重大失败+通过A/B测试+DS批准。升级流程:系统提名→TL审核(技术)→DS审批(战略)→灰度生效。降级条件(任一触发):准确率突降>10%·重大失败·业务突变(春节/政策)·降级即时·通知DS+TL·强制人工接管直到稳定。不轻易升·不犹豫降。

### Step 23 · 季度复盘(每3个月)

季度复盘会议·参与:DS+TL+业务总监。内容:Agent整体准确率趋势·各场景权限等级现状·因果模型新沉淀·A/B测试结果汇总·重大失败案例·战略方向修正。例Q2:6Agent平均准确率89.5%(目标>85%✓)·L1/L2占比80%/20%(健康)·因果模型新增3条·A/B通过2个待发布·重大失败1次已复盘。

### Step 24 · 年度战略对齐

年度运行·核心问题:INFINITY OS整体进化方向还和北极星对齐吗?六月鲜200M瓶/4B RMB目标·学习互锁帮上忙了吗?度量:业务指标(销量/利润/份额)+技术(Agent准确率/自主率)+生态(深度合伙比例/美顾留存)+学习(样本积累/因果模型规模)。对齐检查·偏离北极星→调整学习目标+重新分配资源+极端情况重置部分Agent。

### Step 25 · 学习互锁年度报告(对外)

年度公开报告·INFINITY OS学习成果2026年度:样本积累(总5,847条·因果模型23条·准确率均值91.2%)+权限升级(L1占比60%→35%·L2 25%→35%·L3 10%→20%·L4 5%→10%·L5 0%→0%仍在路上)+学习贡献(消化效率+15%·完成率+8%·留存+12%·业务贡献~¥XX万)+未来1年方向。让所有合伙人看到INFINITY OS在变聪明·让DS看到承诺在兑现·让团队看到方向清晰。

# 5个失败模式 · 全防住

| 失败模式 | 应对策略 |
| --- | --- |
| ①过拟合 | 12样本就调参实际是巧合·Step 16/17防住·样本阈值+A/B测试+回退机制 |
| ②数据不够 | DS等不及强行升级·Step 21防住·5级权限阈值+时间是诚实的不催熟 |
| ③方向错了 | 优化派单速度但牺牲质量·Step 24防住·北极星对齐检查+季度审计 |
| ④黑箱学习 | Agent调了参DSR/美顾不知为啥·Step 20/25防住·透明日志+公开报告 |
| ⑤跟不上变化 | 春节流量暴涨Agent没学过·Step 5防住·特殊事件库+L1人工模式临时切换 |

# 8个后端服务 · TL第5个Epic

工期:1-2个月

| # | 服务名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 01 | LearningLogService | 学习日志写入 |
| 02 | SampleAggregator | 样本聚合 |
| 03 | AccuracyMetricsService | 准确率监控 |
| 04 | ParameterTuner | 参数调优引擎 |
| 05 | ABTestService | A/B测试调度 |
| 06 | CausalModelBuilder | 因果模型构建 |
| 07 | RegressionDetector | 回归检测·防表现下降 |
| 08 | AutonomyLevelManager ⭐ | 5级自主等级管理 |

# 最容易被忽略的1步

💎 Step 21 自主等级管理 没这步·Agent要么『装聪明』要么『全人工』。装聪明=错了崩盘·全人工=INFINITY OS失去存在意义。5级权限是『诚实成长』的核心机制·必须早期就建·不是『上线时再说』·是和样本积累同步进化。这是学习互锁和『机器学习』的根本不同——机器学习只关心准确率·学习互锁关心『什么时候让Agent自主』。这一步决定了INFINITY OS是『诚实的成长』还是『AI炒作』。

—— 学习互锁 25步 · DS · 2026-05-02